adresát

……

……

Datum:	13.05.2015

Vyřizuje/linka:	Ing. René Franěk

E-mail:	director@zoochleby.cz

### DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

### na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení pomůcek pro výuku a vybudování přednáškových a školících prostor a výstavního zázemí v objektu vstupu do nové části ZOO Chleby, Chleby, parc.č. stp. 259 k.ú. Chleby“

Vážený dodavateli,

zadavatel sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení pomůcek pro výuku a vybudování přednáškových a školících prostor a výstavního zázemí v objektu vstupu do nové části ZOO Chleby, Chleby, parc.č. stp. 259 k.ú. Chleby“.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

k části zadávacích podmínek: termín realizace

Vzhledem k dlouhým výrobním lhůtám (např. u skel 8 týdnů) není možné dokončit dodávku do 30.6.2015.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Termín realizace stavby je stanoven od 1.6.2015 do 15.9.2015. Tento termín bude doplněn do návrhu smlouvy o dílo, která je bude součástí nabídky dodavatele.

S pozdravem

………………………………

Ing. René Franěk

ředitel